# 5月リリース MVP戦略 ─ 選択と集中

作成日: 2026/04/11 リリース日: 2026/05/01 (目標) 基本方針: 「核のループ」以外は一旦隠す or 簡素化する

──────────────────────────────────────────────────

## 🎯 この戦略の核心

> 1本のコアフローだけを完璧に動かしてリリースする。残りは「見せない」「作らない」「後回しにする」のどれかに分類する。

今のぺいほーむは 131ページ、51ユーザー向け画面、15種類のCMSコンテンツを抱えています。この規模は、通常3-5名の開発チームが1年かけて作るボリュームです。これをそのままリリースするのは非現実的です。

──────────────────────────────────────────────────

## 🔑 「コアループ」を1つに定める

リリース後の3ヶ月間、私たちが最大化したい行動はこれ1つだけです:

┌────────────────────────────────────────────────┐
│                                                │
│   YouTube ─▶ TOP ─▶ 工務店ページ ─▶ 見学会予約    │
│                       │                          │
│                       └▶ AI診断 ─▶ 工務店ページ   │
│                                                │
└────────────────────────────────────────────────┘

この1本のループが動かない限り、事業は成立しません。 逆に言えば、このループさえ回れば、他の機能は後から追加できます。

──────────────────────────────────────────────────

## 📋 3分類の整理: KEEP / SIMPLIFY / HIDE

### ✅ KEEP（5月リリース時に必要 / 完璧動作させる）

| # | 画面 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | `/` (TOP) | YouTube流入の着地点 |
| 2 | `/builders` (一覧) | 工務店を探せる |
| 3 | `/builders/[id]` (詳細) | 核となる「選ぶ」画面 |
| 4 | `/diagnosis` (AI診断) | 最大の差別化機能 |
| 5 | `/event` (見学会一覧) | 予約の入口 |
| 6 | `/event/[id]` (見学会詳細 + 予約フォーム) | 収益発生ポイント |
| 7 | `/event/[id]/thanks` (完了画面) | 予約成功の体験 |
| 8 | `/videos` (動画一覧) | 視聴資産を活かす |
| 9 | `/videos/[id]` (動画詳細) | YouTube誘導の受け皿 |
| 10 | `/login` / `/signup` | 会員登録 |
| 11 | `/mypage` (TOP) | 会員のホーム |
| 12 | `/mypage/favorites` | 最低限のマイページ機能 |
| 13 | `/about`, `/company`, `/privacy`, `/terms` | 信頼性と法務の必須ページ |
| 14 | `/thanks` | 汎用サンクス |
| 15 | `/dashboard/builder` (TOP) | 工務店の入口 |
| 16 | `/dashboard/builder/leads` | 予約確認（必須） |
| 17 | `/dashboard/builder/events` | 見学会登録 |
| 18 | `/dashboard/builder/profile` | 掲載情報編集 |
| 19 | `/admin/dashboard` | 管理者TOP |
| 20 | `/admin/leads` | 予約モニタリング |
| 21 | `/admin/builders` | 工務店管理 |
| 22 | `/admin/events` | 見学会管理 |

→ 合計 22画面（現状131画面の 約17%）

──────────────────────────────────────────────────

### 🔄 SIMPLIFY（残すが最小限に / コンテンツは3件で十分）

| # | 画面 | 簡素化の方針 |
| --- | --- | --- |
| 23 | `/case-studies` | 現行25件 → 5件のみ表示。詳細ページは閉じる（inlineで表示） |
| 24 | `/voice` | 現行5件 → 3件のみ。詳細ページなし |
| 25 | `/catalog` | デジタルカタログ1件（PDFダウンロードのみ） |
| 26 | `/mypage/contact-preferences` | Smart Match用に残す（工務店への重要データ） |
| 27 | `/consultation` | フォームのみ、シンプルに |
| 28 | `/(biz)/biz` (TOP) | 1ページのみ。partner申込フォーム内蔵 |
| 29 | `/(biz)/biz/contact` | お問い合わせフォーム |

→ 合計 7画面

──────────────────────────────────────────────────

### ❌ HIDE（作らない / 非公開 / M3以降に復活検討）

以下はコード上は残しても良いが、ナビゲーション・サイトマップから削除して完全に隠します：

#### ユーザー側で隠すもの (19画面)

~~`/articles` (記事一覧)~~

~~`/articles/[id]` (記事詳細)~~

~~`/news` (ニュース一覧)~~

~~`/news/[id]` (ニュース詳細)~~

~~`/interview` (インタビュー一覧)~~

~~`/interview/[id]` (インタビュー詳細)~~

~~`/magazine` (マガジン)~~

~~`/webinar` (ウェビナー一覧)~~

~~`/webinar/[id]` (ウェビナー詳細)~~

~~`/sale-homes` (建売一覧)~~

~~`/sale-homes/[id]` (建売詳細)~~

~~`/lands` (土地一覧)~~

~~`/lands/[id]` (土地詳細)~~

~~`/features` (特集一覧)~~

~~`/features/[id]` (特集詳細)~~

~~`/case-studies/[id]` (事例詳細)~~

~~`/voice/[id]` (お客様の声 詳細)~~

~~`/property/[id]` (物件詳細)~~

~~`/simulator` (ローンシミュレーター)~~

~~`/area` (エリア一覧)~~

~~`/builders/compare` (工務店比較)~~

~~`/builders/contact` (共通問い合わせ)~~

~~`/mypage/catalog`, `/mypage/catalog/[id]`~~

~~`/mypage/questions` (匿名AI質問)~~

~~`/mypage/feedback`~~

~~`/welcome`~~

#### B2B側で隠すもの (8画面)

~~`/biz/service`, `/biz/ad`, `/biz/partner`~~

~~`/biz/articles`, `/biz/articles/[id]`~~

~~`/biz/news`, `/biz/news/[id]`~~

~~`/biz/webinar`, `/biz/webinar/[id]`~~

#### 工務店ダッシュボードで隠すもの (5画面)

~~`/dashboard/builder/questions` (匿名AI質問対応)~~

~~`/dashboard/builder/billing` (請求画面、初期は手動運用)~~

~~`/dashboard/builder/case-studies`~~

~~`/dashboard/builder/sale-homes`~~

~~`/dashboard/builder/lands`~~

~~`/dashboard/builder/videos`~~

~~`/dashboard/builder/reviews`~~

#### 管理画面で隠すもの (20画面以上)

15種類のCMSのうち、初期に運用するのは以下 3種類だけ：

✅ `/admin/builders`, `/admin/leads`, `/admin/events`

以下は管理画面から削除:

~~articles, news, videos, interviews, webinars, case-studies, sale-homes, lands, magazine, features, reviews, biz-articles, biz-news, biz-webinars~~

~~users, properties, security, activity, system, notifications, data~~

→ 非公開にする画面合計：約 80画面以上（現状の 約60%を隠す）

──────────────────────────────────────────────────

## 📊 分類の数字的サマリー

| 分類 | 画面数 | 比率 |
| --- | --- | --- |
| ✅ KEEP (必須) | 22 | 17% |
| 🔄 SIMPLIFY (最小限) | 7 | 5% |
| ❌ HIDE (非公開) | 102 | 78% |
| 合計 | 131 | 100% |

5月リリース時の実質公開画面 = 29画面（現状の約22%）

──────────────────────────────────────────────────

## 🛠 "HIDE" の技術的な実現方法

ファイル自体は削除しない（後で復活させやすくするため）。代わりに以下の3つのガード層で隠します：

### ガード層 1: ナビゲーション削除

以下のファイルから該当リンクを削除：

`src/components/layout/Header.tsx`

`src/components/layout/Footer.tsx`

`src/components/layout/MobileNav.tsx`

`src/app/sitemap.ts`

### ガード層 2: ミドルウェアでの404返却

`src/middleware.ts` に隠す経路を列挙し、アクセス時は404を返す：

const HIDDEN_PATHS = [
  '/articles', '/news', '/interview', '/magazine', '/webinar',
  '/sale-homes', '/lands', '/features', '/simulator', '/area',
  '/builders/compare', '/builders/contact',
  '/mypage/catalog', '/mypage/questions', '/mypage/feedback',
  '/biz/service', '/biz/ad', '/biz/partner',
  '/biz/articles', '/biz/news', '/biz/webinar',
];

### ガード層 3: robots.txt で検索エンジンから除外

`public/robots.txt` に `Disallow: /articles` などを追加。

→ 後で復活させたい時は、この3層から外すだけで即復活できる。コードは温存される。

──────────────────────────────────────────────────

## 🗓 リリース後の段階的復活スケジュール

| 時期 | 復活させる画面 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| M0 (2026/05) | KEEP 22 + SIMPLIFY 7 | 核のループを稼働 |
| M1 (2026/06) | `/case-studies/[id]` 詳細 / `/voice/[id]` 詳細 | 初月の反響を受けて信頼情報を拡充 |
| M2 (2026/07) | `/news` / `/articles` (各5件のみ) | 定期更新する話題を追加 |
| M3 (2026/08) | `/sale-homes`, `/lands` | 提携工務店の物件を追加 |
| M4 (2026/09) | `/interview` / `/magazine` | コンテンツ強化期 |
| M5 (2026/10) | `/webinar`, `/features` | マーケティング強化 |
| M6 (2026/11) | `/simulator` / `/biz` 全体 | B2B本格展開 |
| M9 (2027/02) | `/mypage/questions` (匿名AI質問) | Smart Match Phase 2 |

→ 12ヶ月かけて少しずつ復活させる。焦らない。

──────────────────────────────────────────────────

## 💡 この戦略の5つのメリット

### ① バグの総量が激減する

131画面 → 29画面 = バグ発生率 78%減 リリース後の緊急修正対応が現実的な範囲に収まる。

### ② 運用負荷が激減する

15種類のCMS更新 → 3種類 = コンテンツ運用負荷 80%減 現状のチーム規模(3-4名)で運用できる。

### ③ ユーザーの迷いがなくなる

「どこを見たらいいかわからない」が消える。 AI診断 → 工務店 → 見学会予約 の1本道が明確になる。

### ④ 月次レビューがシンプルになる

見るべきKPIが絞られる：

見学会予約件数

AI診断完了数

工務店別成約数

NPS

### ⑤ 成功体験を積み上げやすい

コアループが1週間で10予約を生めば、次フェーズの判断が明確になる。 反対に、すべてを並行で動かすと「何が機能しているか」が測れない。

──────────────────────────────────────────────────

## 🎬 実行ステップ（今日から3週間）

### Week 1 (4/11-4/17): HIDE 実装

[ ] ナビゲーションから隠す項目を削除

[ ] `src/middleware.ts` に HIDDEN_PATHS を設定

[ ] robots.txt 更新

[ ] sitemap.ts 更新

[ ] KEEP 22画面のチェックリスト作成

### Week 2 (4/18-4/24): SIMPLIFY + コンテンツ最終確認

[ ] `/case-studies` 5件に絞り込み

[ ] `/voice` 3件に絞り込み

[ ] `/biz` 1ページ版に統合

[ ] 先行10社のデータ最終登録

[ ] 動画42本の最終チェック

[ ] 見学会イベント 初期20件登録

### Week 3 (4/25-4/30): 総合テスト

[ ] 核のループを10パターンでテスト

[ ] 工務店ダッシュボードから予約確認までの一連の動作

[ ] メール通知テスト

[ ] スマホ実機テスト

[ ] 先行10社への最終説明会

[ ] 4/30 リハーサル

### 5/1 正式リリース 🚀

──────────────────────────────────────────────────

## 📌 判断ルール

迷ったら、この問いを自問してください：

> 「この機能がなければ、"YouTube → 見学会予約" のループは止まりますか？」

止まる → KEEP

止まらない → HIDE

このルールで迷いが消えます。

──────────────────────────────────────────────────

## ⚠️ 今やってはいけない3つのこと

### ❌ 1. 機能追加の追加開発

新しい機能を足したくなるが、リリース後1ヶ月は追加開発禁止。バグ修正と運用改善のみ。

### ❌ 2. 優先順位の曖昧化

「せっかく作ったから全部出したい」という感情を捨てる。隠したコードは資産として保存されている。

### ❌ 3. 先行10社全員への同一説明

10社の中でも動画撮影に前向きな3社を先行させる。残り7社は様子を見ながら段階的にオンボーディング。

──────────────────────────────────────────────────

## 🎯 結論

> "作ったものを全部出す" のではなく、"動かしたいループだけ出す"。 > > 5月1日のリリースで勝負するのは 22画面 だけで十分です。 > 残り 109画面はコードとして温存し、ユーザーの反応を見ながら月1-2機能のペースで復活させます。 > > これがスタートアップの鉄則であり、先行10社との信頼を守り、 > 事業を着実にグロースさせる唯一の道です。

──────────────────────────────────────────────────

## 📋 次のアクション（意思決定が必要）

この戦略で進める場合、以下を確定させてください：

KEEP リストの22画面に追加削除はあるか？

SIMPLIFY のコンテンツ件数(5件/3件)で良いか？

HIDE する画面に残したいものはあるか？

実装は 今週中（Week 1） にガード層を入れられるか？

ご判断いただければ、私の方で即座にコード実装（ナビゲーション削除 + ミドルウェア設定）に着手します。